🗓

LỊCH ÂM VIỆT

Tài Liệu Dự Án — Project Documentation

v1.0 — Tháng 3/2026

| Hạng Mục | Thông Tin |
| --- | --- |
| Tên dự án | Lịch Âm Việt (LÂV) |
| Loại sản phẩm | Web App (PWA) → Mobile App (React Native) |
| Nền tảng | Web / Android / iOS |
| Ngôn ngữ chính | Go (backend + engine) · TypeScript/Next.js (web) |
| Database | PostgreSQL · IndexedDB (offline) |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 — March 2026 |
| Trạng thái | Planning → Development |
| Phân loại | Nội bộ — Confidential |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Mô Tả Sản Phẩm

Lịch Âm Việt (LÂV) là ứng dụng lịch âm dành riêng cho người Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng web-first với khả năng hoạt động offline hoàn toàn. Ứng dụng cung cấp đầy đủ thông tin âm lịch theo chuẩn Việt Nam (UTC+7), bao gồm Can Chi, Giờ Hoàng Đạo/Hắc Đạo, 24 Tiết Khí và hệ thống quản lý sự kiện lặp lại theo âm lịch.

## 1.2 Vấn Đề Cần Giải Quyết

- Thiếu ứng dụng âm lịch chất lượng cao, giao diện hiện đại dành cho người Việt

- Các app hiện tại thường dùng thuật toán Trung Quốc (UTC+8), sai lệch với múi giờ VN

- Không có tính năng nhắc nhở sự kiện lặp lại theo âm lịch (giỗ chạp, lễ cúng...)

- Giao diện lạc hậu, không responsive, trải nghiệm kém trên mobile

## 1.3 Mục Tiêu Sản Phẩm

- Cung cấp tính toán âm lịch chính xác 100% theo chuẩn Việt Nam (thuật toán Hồ Ngọc Đức)

- Giao diện đẹp, mang bản sắc văn hóa Việt (bảng màu sơn mài, chữ Lora, watermark trống đồng)

- Hoạt động offline-first — không cần internet để xem lịch và quản lý sự kiện

- Hệ thống nhắc nhở thông minh: báo trước N ngày, lặp lại hàng năm theo âm lịch

- Progressive Web App (PWA) — cài được trên mobile mà không qua App Store

## 1.4 Đối Tượng Người Dùng

| Phân Khúc | Đặc Điểm | Nhu Cầu Chính |
| --- | --- | --- |
| Người trưởng thành 30-60t | Gia đình, thờ cúng ông bà | Xem ngày tốt/xấu, nhắc giỗ chạp |
| Phật tử & người theo tín ngưỡng | Cúng Rằm, Mùng 1 định kỳ | Lịch lễ Phật giáo, giờ tốt cúng |
| Người kinh doanh | Chọn ngày khai trương, ký hợp đồng | Can Chi ngày, Hoàng Đạo |
| Người Việt hải ngoại | Muốn giữ văn hóa truyền thống | App đáng tin cậy, chuẩn VN |

# 2. YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD)

## 2.1 Core Features — Giai Đoạn 1 (Web MVP)

### F1. Màn Hình Lịch Ngày

- Hiển thị ngày âm lịch lớn (ngày, tháng, năm) cùng ngày dương lịch

- Hiển thị Can Chi: năm, tháng, ngày, giờ hiện tại

- Badge Ngày Hoàng Đạo / Hắc Đạo với màu nền rõ ràng

- Danh sách Giờ Hoàng Đạo trong ngày (Tý, Sửu, Dần...)

- Watermark trống đồng Đông Sơn làm background identity element

- Navigation swipe trái/phải để chuyển ngày

### F2. Màn Hình Lịch Tháng

- Calendar grid hiển thị cả ngày âm dương

- Đánh dấu Rằm (15), Mùng 1, ngày có sự kiện người dùng

- Highlight ngày hiện tại, ngày Hoàng Đạo (chấm vàng)

- Tap vào ngày để xem chi tiết

### F3. Quản Lý Sự Kiện & Ghi Chú

- Tạo sự kiện với tên, ngày âm lịch, chu kỳ lặp lại

- Chu kỳ: Không lặp / Hàng năm (Âm lịch) / Hàng tháng (Mùng 1 & Rằm)

- Ghi chú tự do (danh sách đồ cúng, người mời, memo)

- Reminder: báo trước 1-7 ngày qua Web Push Notification

- System notes tự động: Tết, Vu Lan, Trung Nguyên, lễ Phật giáo...

### F4. LunarDatePicker — Custom Component

- Spinner drum (cuộn) chọn ngày âm: Ngày / Tháng / Năm

- Tự động điều chỉnh số ngày (29/30) theo tháng được chọn

- Toggle tháng nhuận khi có tháng nhuận trong năm

- Preview real-time: hiển thị ngày dương tương ứng ngay lập tức

## 2.2 Non-Functional Requirements

| Tiêu Chí | Yêu Cầu | Ghi Chú |
| --- | --- | --- |
| Performance | FCP < 1.5s, TTI < 3s | Lunar engine chạy WASM offline |
| Accuracy | 100% khớp với lịch in chuẩn VN | Test 1000+ ngày ground truth |
| Offline | Full functionality không cần mạng | IndexedDB + WASM |
| Responsive | 375px — 1440px | Mobile-first |
| Accessibility | WCAG AA | Contrast ratio 4.5:1 minimum |
| Browser Support | Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+ | PWA support required |
| PWA | Installable, offline manifest, push notif | Service Worker required |

## 2.3 Out of Scope — Giai Đoạn 1

- User authentication / sync cross-device (Giai đoạn 2)

- React Native mobile app (Giai đoạn 3)

- Tính giờ hoàng đạo chi tiết theo phong thủy nâng cao

- Xem tử vi / bói toán

# 3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

## 3.1 Tech Stack Tổng Quan

| Layer | Technology | Lý Do Chọn |
| --- | --- | --- |
| Lunar Engine | Go + WebAssembly | Port thuật toán Hồ Ngọc Đức, compile WASM cho offline |
| Frontend Web | Next.js 14 + TypeScript | SSR/SSG tốt cho SEO, App Router, Server Components |
| Styling | Tailwind CSS + CSS Variables | Utility-first, dễ custom theme truyền thống |
| UI Components | shadcn/ui (customized) | Headless, không inject style, dễ override |
| Offline Storage | IndexedDB via Dexie.js | TypeScript-first, async, tốt hơn localStorage |
| Backend API | Go + Chi Router | Nhẹ, nhanh, consistent với Lunar Engine |
| Database | PostgreSQL 15 | JSONB cho event notes, reliability |
| Mobile (P2) | React Native + Expo | Code sharing với web, JS ecosystem |
| Deployment | Vercel (web) + Railway (API) | Zero-config, auto SSL, easy CI/CD |

## 3.2 Kiến Trúc Hệ Thống

Giai đoạn 1: Web PWA + Go API. Mọi tính toán âm lịch chạy ở client (WASM). API chỉ dùng cho sync sự kiện khi có tài khoản.

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│              LUNAR ENGINE (Go Package)              │

│  core/jdn.go  │  core/newmoon.go  │  canzhi.go    │

│              ↓ compile                              │

│      lunar.wasm (~1.5MB, cached by browser)         │

└─────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

┌────────────┴────────────┐

│                         │

┌────▼──────────┐    ┌─────────▼─────────┐

│  Next.js Web  │    │   Go REST API      │

│  (TypeScript) │    │   Chi + PostgreSQL  │

│  PWA / WASM   │    │   (sync only)       │

└───────────────┘    └────────────────────┘

│

┌──────▼──────────┐

│  React Native   │   ← Giai đoạn 3

│  (iOS + Android)│

└─────────────────┘

## 3.3 Lunar Engine — Cấu Trúc Go Package

lunar-engine/

├── core/

│   ├── jdn.go          # Julian Day Number conversion

│   ├── newmoon.go      # Tính ngày Sóc (Meeus algorithm)

│   ├── solarterm.go    # 24 Tiết Khí (Tiết + Khí)

│   └── leapmonth.go    # Xác định tháng nhuận VN

├── calendar/

│   ├── convert.go      # Solar ↔ Lunar (port Hồ Ngọc Đức)

│   ├── canzhi.go       # Can Chi năm/tháng/ngày/giờ

│   └── lucky.go        # Hoàng Đạo / Hắc Đạo lookup

├── types.go            # LunarDate, SolarDate, CanChi structs

├── engine.go           # Public API

└── wasm/

└── main.go         # WASM export cho browser

## 3.4 Frontend Architecture — Next.js

src/

├── app/                # Next.js App Router

│   ├── page.tsx        # / → redirect to today

│   ├── [date]/         # /2026-03-15 → day view

│   └── events/         # /events → event management

├── components/

│   ├── DayHero/        # Số ngày lớn + watermark

│   ├── DayInfoCard/    # Can Chi + Hoàng Đạo

│   ├── NotesSection/   # System + User notes

│   ├── MonthCalendar/  # Calendar grid view

│   ├── LunarDatePicker/# Custom spinner component

│   └── EventForm/      # Add/edit event

├── lib/

│   ├── lunar.ts        # WASM wrapper

│   ├── db.ts           # Dexie.js IndexedDB

│   └── notifications.ts# Web Push API

└── styles/

├── tokens.css      # Design tokens (CSS vars)

└── globals.css     # Base styles

# 4. THIẾT KẾ DATABASE

## 4.1 Client — IndexedDB Schema (Dexie.js)

Giai đoạn 1: toàn bộ data lưu local. Không cần server để dùng app.

// Dexie.js schema definition

db.version(1).stores({

events:     '++id, lunarDay, lunarMonth, repeatType, updatedAt',

dailyNotes: '++id, [lunarYear+lunarMonth+lunarDay], noteType',

syncQueue:  '++id, action, synced'

});

## 4.2 Server — PostgreSQL Schema

### Table: users

CREATE TABLE users (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email       VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

timezone    VARCHAR(50) DEFAULT 'Asia/Ho_Chi_Minh',

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

### Table: events

CREATE TABLE events (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id      UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

name         VARCHAR(255) NOT NULL,

lunar_day    SMALLINT NOT NULL CHECK (lunar_day BETWEEN 1 AND 30),

lunar_month  SMALLINT NOT NULL CHECK (lunar_month BETWEEN 1 AND 12),

is_leap      BOOLEAN DEFAULT FALSE,

repeat_type  VARCHAR(20) DEFAULT 'none',

-- none | yearly_lunar | monthly_lunar

reminder_days SMALLINT DEFAULT 1,

notes        JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,

-- {items:[], guests:[], memo:""}

created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

### Table: daily_notes

CREATE TABLE daily_notes (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id     UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

lunar_day   SMALLINT NOT NULL,

lunar_month SMALLINT NOT NULL,

lunar_year  SMALLINT NOT NULL,

is_leap     BOOLEAN DEFAULT FALSE,

content     TEXT NOT NULL,

note_type   VARCHAR(20) DEFAULT 'memo',

-- memo | todo | reminder

is_done     BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## 4.3 Lưu Ý Quan Trọng — Event Repeat

KHÔNG lưu ngày dương lịch của sự kiện lặp lại. Chỉ lưu lunar_day + lunar_month. Engine tính lại mỗi năm. Đây là điểm khác biệt cốt lõi so với calendar thông thường.

| Trường Hợp | Cách Xử Lý |
| --- | --- |
| Giỗ ngày 15/2 Âm | Lưu lunar_day=15, lunar_month=2. Mỗi năm tính lại ngày dương tương ứng |
| Năm có tháng Nhuận 2 | Nếu is_leap=false → dùng tháng 2 chính. Nếu is_leap=true → dùng tháng nhuận |
| Nhắc Rằm hàng tháng | repeat_type=monthly_lunar, lunar_day=15 |
| Tết Nguyên Đán | System event, không lưu DB, generate từ engine |

# 5. DESIGN SYSTEM

## 5.1 Design Philosophy

Phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ mỹ thuật truyền thống Việt Nam: nền giấy dó ấm áp, chữ son trên sơn mài đỏ trầm, hoa văn trống đồng Đông Sơn. Không phải màu đỏ Trung Quốc tươi sáng mà là đỏ trầm của đồ cổ. Tone tổng thể: "Di sản trong thế giới hiện đại".

## 5.2 Color Tokens

| Token | Hex | Tên Gợi Nhớ | Dùng Cho |
| --- | --- | --- | --- |
| --color-paper | #F5ECD7 | Giấy Dó | App background chính |
| --color-primary | #8B1A1A | Sơn Mài Đỏ | Heading, số ngày, accent chính |
| --color-secondary | #5C3317 | Gỗ Trầm | Sub-heading, border |
| --color-ink | #2C1810 | Mực Nho | Body text |
| --color-muted | #8B7355 | Đất Nâu | Caption, placeholder |
| --color-card | #FAF3E4 | Ngà Trắng | Card background |
| --color-border | #E8D5B0 | Vàng Nhạt | Divider, input border |
| --color-gold | #C9A84C | Vàng Cổ | Accent: Hoàng Đạo, special days |
| --color-auspicious | #2D6A2D | Xanh Lộc | Ngày Hoàng Đạo badge |
| --color-inauspicious | #8B1A1A | Đỏ Trầm | Ngày Hắc Đạo badge |

## 5.3 Typography

| Vai Trò | Font | Size | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Số ngày âm (hero) | Lora | 72-80px | 700 Bold |
| Tên tháng âm | Lora | 24px | 600 SemiBold |
| Can Chi năm | Be Vietnam Pro | 18px | 600 SemiBold |
| App Heading | Be Vietnam Pro | 20px | 700 Bold |
| Body text | Be Vietnam Pro | 15px | 400 Regular |
| Caption / Label | Be Vietnam Pro | 13px | 400 Regular |
| Badge / Tag | Be Vietnam Pro | 12px | 600 SemiBold |

Be Vietnam Pro là font được thiết kế riêng cho tiếng Việt — dấu thanh chuẩn, đẹp ở mọi size. Tải từ Google Fonts, free.

## 5.4 Component Inventory

### Core Components

| Component | Mô Tả | Props Chính |
| --- | --- | --- |
| <DayHero> | Màn hình chính: số ngày lớn + watermark + Can Chi | lunarDate, solarDate, canChi |
| <DayInfoCard> | Card Hoàng Đạo/Hắc Đạo + giờ tốt | dayType, luckyHours |
| <NotesSection> | System notes + User notes + Add | notes[], onAdd, onToggle |
| <MonthCalendar> | Calendar grid tháng âm+dương | year, month, events[] |
| <LunarDatePicker> | Spinner chọn ngày âm lịch (custom) | value, onChange, yearRange |
| <EventForm> | Form thêm/sửa sự kiện âm lịch | event?, onSave, onCancel |
| <RepeatSelector> | Radio group chọn chu kỳ lặp | value, onChange |
| <ReminderPicker> | Dropdown báo trước N ngày | days, onChange |
| <BottomNav> | Tab bar: Lịch Ngày / Tháng / Sự Kiện | activeTab, onChange |

## 5.5 Spacing & Layout

- Base unit: 4px

- Border radius: Card=12px, Badge=6px, Button=8px, Input=8px

- Shadow: box-shadow: 0 2px 8px rgba(44, 24, 16, 0.08) — subtle, ấm

- Max content width: 480px (mobile-first, centered trên desktop)

## 5.6 Micro-Interactions

| Interaction | Animation | Duration |
| --- | --- | --- |
| Chuyển ngày (swipe) | translateX slide nhẹ | 200ms ease-out |
| Mở event form | slide-up từ bottom | 250ms ease-out |
| Toggle note done | checkmark + fade text | 150ms |
| Badge Hoàng Đạo | subtle glow màu vàng gold | pulse 3s infinite |
| Hover card | scale(1.01) + shadow tăng nhẹ | 150ms |
| Page load | staggered fade-in từng section | 300ms, delay 80ms/item |

# 6. API SPECIFICATION

## 6.1 Base URL & Auth

Base URL: https://api.lichviet.app/v1

Auth:     Bearer JWT (chỉ cho endpoints cần đăng nhập)

Content:  application/json; charset=utf-8

## 6.2 Lunar Engine Endpoints (Public)

| Method | Endpoint | Mô Tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /lunar/today | Thông tin âm lịch hôm nay | Không |
| GET | /lunar/solar2lunar?d=&m=&y= | Chuyển dương → âm | Không |
| GET | /lunar/lunar2solar?d=&m=&y=&leap= | Chuyển âm → dương | Không |
| GET | /lunar/canzhi?d=&m=&y= | Lấy Can Chi ngày | Không |
| GET | /lunar/hoangdao?d=&m=&y= | Giờ Hoàng Đạo/Hắc Đạo | Không |
| GET | /lunar/tietkhi?year= | Danh sách 24 Tiết Khí trong năm | Không |

Giai đoạn 1: WASM client-side xử lý tất cả. API này chỉ dùng làm fallback hoặc cho third-party integration.

## 6.3 Events Endpoints (Authenticated)

| Method | Endpoint | Mô Tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /events | Lấy danh sách sự kiện của user |
| POST | /events | Tạo sự kiện mới |
| PUT | /events/:id | Cập nhật sự kiện |
| DELETE | /events/:id | Xóa sự kiện |
| GET | /events/upcoming?days=30 | Sự kiện sắp tới 30 ngày |
| POST | /events/sync | Sync batch từ client IndexedDB |

## 6.4 Request/Response Examples

### POST /events — Tạo Giỗ Cụ

// Request

{

"name":        "Giỗ Cụ",

"lunar_day":   15,

"lunar_month": 2,

"is_leap":     false,

"repeat_type": "yearly_lunar",

"reminder_days": 1,

"notes": {

"items":  ["Gà luộc", "Xôi gắc", "Rượu"],

"guests": ["Chú Ba", "Cô Tư"],

"memo":   "Đặt cỗ trước 2 ngày"

}

}

// Response 201

{

"id":         "uuid-...",

"next_solar": "2027-02-28",  // computed, không lưu DB

"created_at": "2026-03-03T12:00:00Z"

}

# 7. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 7.1 Phases Overview

| Phase | Tên | Timeline | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Lunar Engine | Tuần 1-3 | Go package + 1000 test cases pass |
| Phase 1 | Web MVP | Tuần 4-8 | PWA deploy: Lịch Ngày + Tháng + Events |
| Phase 2 | Backend Sync | Tuần 9-12 | Auth + PostgreSQL + cross-device sync |
| Phase 3 | Mobile App | Tháng 4-6 | React Native iOS + Android |
| Phase 4 | Growth | Tháng 7+ | Widget, Apple Watch, API public |

## 7.2 Phase 0 — Lunar Engine (3 Tuần)

### Sprint 0.1 — Core Port (Tuần 1)

- Đọc toàn bộ source JS Hồ Ngọc Đức (~250 dòng)

- Setup Go module lunar-engine với đầy đủ test framework

- Port: jdFromDate(), jdToDate(), getNewMoonDay()

- Port: getSunLongitude(), getLunarMonth11()

- Port: convertSolar2Lunar(), convertLunar2Solar()

- Unit test 50 ngày cơ bản

### Sprint 0.2 — Extension (Tuần 2)

- Viết GetCanChiYear(), GetCanChiMonth(), GetCanChiDay(), GetCanChiHour()

- Viết GetHoangDao() — lookup table 12 Chi × pattern

- Viết GetTietKhi() — 24 Tiết Khí tên Việt

- Unit test 200 ngày

### Sprint 0.3 — WASM & Validation (Tuần 3)

- Build WASM export: wasm/main.go với JS-callable functions

- Test 1000+ ngày — ground truth từ app Lịch Việt

- Fix edge cases: năm nhuận, tháng nhuận 2033

- Next.js integration: load WASM, wrapper TypeScript

## 7.3 Phase 1 — Web MVP (5 Tuần)

| Sprint | Tasks | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1.1 | Setup Next.js, Tailwind config, Design Tokens, Be Vietnam Pro | Project scaffold |
| Sprint 1.2 | DayHero component, watermark SVG, số ngày animation | Day view skeleton |
| Sprint 1.3 | DayInfoCard, NotesSection, System notes engine | Full day view |
| Sprint 1.4 | MonthCalendar grid, navigation, highlight events | Month view |
| Sprint 1.5 | LunarDatePicker, EventForm, IndexedDB, Web Push | Event management |

## 7.4 Definition of Done — Mỗi Sprint

- Code review pass (tự review checklist hoặc peer review)

- Unit tests coverage > 80% cho business logic

- Responsive test: 375px, 768px, 1280px

- Lighthouse score: Performance > 85, Accessibility > 90

- Cross-browser: Chrome, Safari, Firefox

## 7.5 Rủi Ro & Mitigation

| Rủi Ro | Mức Độ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Thuật toán âm lịch sai với lịch in | Cao | Test 1000+ ngày trước khi code UI bất kỳ |
| LunarDatePicker UX phức tạp | Trung bình | Prototype sớm ở Sprint 1.5, user test |
| WASM size quá lớn làm chậm load | Thấp | Lazy load WASM, service worker pre-cache |
| Web Push không support trên iOS Safari < 16 | Trung bình | Graceful degradation, fallback in-app |

# 8. AI PROMPTS — GOOGLE ANTIGRAVITY

Bộ prompt dưới đây được thiết kế theo chuẩn UI UX Pro Max (nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill) cho Google Antigravity và các AI code editor hỗ trợ skill-based prompting.

Setup: uipro init --ai antigravity trong project folder. Sau đó dùng các prompt dưới đây.

## 8.1 Design System Generation Prompt

### Prompt: Khởi Tạo Design System

Build the Lịch Âm Việt (Vietnamese Lunar Calendar) web application.

PRODUCT TYPE: Vietnamese Lunar Calendar — Cultural Heritage App

TARGET: Vietnamese users for daily lunar calendar, ancestral death anniversaries,

Buddhist ceremony scheduling, auspicious day selection.

DESIGN SYSTEM (DO NOT DEVIATE):

Style:       Soft UI Evolution with Vietnamese Traditional elements

Background:  #F5ECD7  (warm cream — rice paper / giấy dó)

Primary:     #8B1A1A  (dark lacquer red — sơn mài đỏ trầm)

Secondary:   #5C3317  (dark wood — gỗ trầm)

Accent Gold: #C9A84C  (antique gold — vàng cổ)

Text:        #2C1810  (ink dark — mực nho)

Card:        #FAF3E4  (ivory — ngà trắng)

Border:      #E8D5B0  (light gold)

Font Display: Lora (serif) — for large lunar date numbers

Font Body:    Be Vietnam Pro — designed for Vietnamese diacritics

Watermark:    Đông Sơn Bronze Drum SVG, opacity 8%, centered

ANTI-PATTERNS TO AVOID:

- Chinese red (#FF0000) — use dark lacquer red only

- AI purple/pink gradients

- Dark mode

- Rounded pill buttons (use 8px radius only)

- Emojis as icons (use Lucide icons)

- Dense information without breathing room

## 8.2 Component-Specific Prompts

### Prompt: DayHero Component

Create a React component <DayHero> for Vietnamese Lunar Calendar.

LAYOUT (mobile-first, max-width: 480px):

- Relative container with Đông Sơn drum watermark (SVG, opacity 8%, centered)

- Large lunar day number: 80px, Lora bold, color #8B1A1A

- Month name: "Tháng Hai" 24px Lora semibold, below number

- Label "(Âm)" muted, 13px

- Year Can Chi: "Năm Bính Ngọ" 18px Be Vietnam Pro semibold, #8B1A1A

- Label "(Can Chi)" muted below

MOTION:

- On date change: slide-out current, slide-in new (200ms ease-out)

- Page load: stagger fade-in (300ms, 80ms delay per element)

PROPS:

interface DayHeroProps {

lunarDay: number;

lunarMonth: string; // "Tháng Hai"

lunarYear: string;  // "Bính Ngọ"

solarDate: string;  // "Thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026"

}

### Prompt: LunarDatePicker Component

Create a custom <LunarDatePicker> component — Vietnamese lunar date selector.

UX PATTERN: iOS-style drum roll spinner (3 columns)

Column 1: Day (1 to lunarDaysInMonth)

Column 2: Month (Tháng 1 to 12, with "(Nhuận)" suffix if leap)

Column 3: Year (current year ± 5)

BEHAVIOR:

- On month/year change: recalculate max day (29 or 30)

- Show leap month toggle when applicable

- Real-time preview: "= Thứ 3, 03/03/2026 (Dương lịch)"

- Haptic feedback on mobile (navigator.vibrate)

STYLING: Match design system — paper background, primary red selected item,

gradient fade top/bottom for depth effect

### Prompt: Monthly Calendar View

Create <MonthCalendar> — Vietnamese lunar calendar month grid.

GRID: 7 columns (Mon-Sun), variable rows

EACH DAY CELL shows:

- Top: Gregorian day number (large, 16px)

- Bottom: Lunar day number (small, 11px, muted color)

- Dot indicator if user has events

- Gold underline for Hoàng Đạo days

- Red highlight for Rằm (15) and Mùng 1 (1)

- Red circle for today

HEADER: "Tháng 3 / 2026" with prev/next month arrows

WEEKDAY LABELS: "T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN" (Vietnamese)

## 8.3 Page-Level Prompts

### Prompt: Trang Chủ — Lịch Ngày

Build the main day view page for Lịch Âm Việt PWA.

STACK: Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui

PAGE STRUCTURE (top to bottom):

1. AppBar: "LỊCH ÂM VIỆT" logo left, calendar icon + menu right

2. DayHero: lunar date hero section with watermark

3. DayInfoCard: white card, rounded-xl, shadow-sm

- Row 1: Hoàng Đạo badge (green) or Hắc Đạo (red)

- Row 2: Can Chi day + month with hourglass icon

- Row 3: Lucky hours list with clock icon

4. NotesSection: "GHI CHÚ HÔM NAY" title

- System notes (auto-generated, italic)

- User notes with checkbox

- "+ Add note" inline input

- FAB button (+) bottom right

5. BottomNav: Lịch Ngày | Lịch Tháng | Sự Kiện

NAVIGATION: Swipe left/right on DayHero to change date.

Keyboard arrow keys on desktop.

## 8.4 Full App Initialization Prompt

### Prompt: Khởi Tạo Toàn Bộ Project

Initialize complete Lịch Âm Việt Next.js project with full design system.

TECH STACK:

- Next.js 14 App Router + TypeScript strict

- Tailwind CSS with custom config (Vietnamese traditional palette)

- shadcn/ui as base component library

- Dexie.js for IndexedDB offline storage

- next-pwa for PWA + service worker

- Lucide React for icons

CREATE:

1. tailwind.config.ts with all color tokens

2. app/globals.css with CSS variables + Be Vietnam Pro + Lora import

3. lib/lunar.ts — WASM loader wrapper with TypeScript types

4. lib/db.ts — Dexie schema: events + dailyNotes + syncQueue

5. components/ui/ — override shadcn with Vietnamese theme

6. public/manifest.json — PWA manifest in Vietnamese

NAMING CONVENTION:

- Components: PascalCase Vietnamese names OK (DayHero, LunarDatePicker)

- Files: kebab-case

- CSS variables: --color-*, --font-*, --radius-*, --shadow-*

# 9. CHECKLIST TRƯỚC KHI DEPLOY

## 9.1 Lunar Engine Validation

- 1000+ test cases pass so sánh với lịch in uy tín VN

- Năm nhuận 2023 (nhuận 2), 2025 (nhuận 6) — verified

- Năm đặc biệt 2033 (nhuận 11) — verified

- Can Chi năm/tháng/ngày/giờ — test 365 ngày × 4 years

- Giờ Hoàng Đạo — verify 12 Chi pattern đúng

## 9.2 UI/UX Checklist (theo UI UX Pro Max)

- Không dùng emoji làm icon (dùng Lucide SVG)

- Tất cả clickable elements có cursor-pointer

- Hover states có transition 150-300ms

- Text contrast đạt 4.5:1 tối thiểu (WCAG AA)

- Focus states visible cho keyboard navigation

- prefers-reduced-motion được respect

- Responsive test: 375px, 768px, 1024px, 1440px

- Loading states cho WASM initialization (~1s)

## 9.3 PWA Checklist

- manifest.json đầy đủ: name, short_name, icons, theme_color

- Service Worker: offline fallback, asset caching

- HTTPS (bắt buộc cho PWA + Web Push)

- Install prompt (beforeinstallprompt) được handle

- Notification permission request UX friendly

## 9.4 Performance Targets

| Metric | Target | Tool |
| --- | --- | --- |
| First Contentful Paint | < 1.5s | Lighthouse |
| Time to Interactive | < 3.0s | Lighthouse |
| WASM Load + Init | < 1.0s (cached: < 100ms) | DevTools |
| Lighthouse Performance | > 85 | Lighthouse |
| Lighthouse Accessibility | > 90 | Lighthouse |
| Bundle Size (JS) | < 200KB gzipped | next build analyze |

## 9.5 References & Nguồn Tham Khảo

- Thuật toán Âm lịch: informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/calrules_v.html

- UI UX Pro Max Skill: github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill

- Sách tham chiếu thiên văn: Jean Meeus — "Astronomical Algorithms" (2nd Ed.)

- Ground truth lịch: Lịch Việt App, lịch in Lịch Vạn Niên

- Font: fonts.google.com — Be Vietnam Pro, Lora

- Icons: lucide.dev

Lịch Âm Việt — Project Documentation v1.0 — March 2026

Tài liệu nội bộ — Internal Use Only